## Slide 1
项目实训汇报
汇报组：测试小菜队

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
02
03
04
简介
成果展示
遇到的问题及解决方法
反思总结
Brief Introduction
Results Display
Problems Encountered & Resolvent
Reflection & Summary

## Slide 3
01
简介
Brief Introduction

## Slide 4
项目介绍
WSTShop商城项目是一个供测试者测试的模拟真实商城的项目，包括了前端和后台，可以模拟用户购买商品提交订单，也可以模拟商家进行发货，或者模拟管理员对会员进行管理，管理账号的等级和密码。
前台可以浏览商品，搜索商品，查看自己的购物和订单等。后台有运营管理，商品管理，订单管理，会员管理，文章管理，系统管理和基础设置等功能模块。
WSTShop

## Slide 5
WSTShop前端后端展示

## Slide 6
完善Selenium的框架，使用javamail发送邮件
任紫萱
叶紫
李哲
王一然
弥思盈
王立雨
组内分工

## Slide 7
WSTShop后端-系统管理
前端买家中心、资金管理
弥思盈
前端页面
叶紫
后端的会员和文章管理
王立雨
后端的基础设置
李哲
后端的运营和订单挂管理
任紫萱
后端的商品管理
王一然
组内分工
测试用例 编写

## Slide 8
青果工程
任紫萱
李哲
集成环境搭建+持续集成
王一然
弥思盈
王立雨
组内分工
叶紫

## Slide 9
十个任务
学习java，可以发送hello world邮件
完善框架中的数据驱动，数据库的操作
掌握ReportNG美化测试报告
javamail+ReportNG发送报告
掌握txt,excel数据驱动的使用
在auto-2019的基础上，进行订单的操作
使用原生的selenium和
testing进行登录页面测试
ReportNG+testng的监听器
实现美化报告的作用
实现青果的单个接口测试自动化和基于场景的自动化测试
搭建环境
实现持续集成测试

## Slide 10
测试计划制定
编写测试用例
测试用例执行
编写总结报告
进行渗透测试

## Slide 11
02
成果展示
Results Display

## Slide 12
测试计划和测试报告

## Slide 13
218条测试用例

## Slide 14
51个BUG

## Slide 15
Chart: Bug数目
| 前端 | 基础设置 | 会员文章管理 | 运营订单管理 | 系统管理 | 商品管理
Bug数目 | 4 | 13 | 7 | 10 | 1 | 16

## Slide 16
Chart: 严重性等级
| 一般 | 较严重 | 严重 | 崩溃
严重性等级 | 18 | 23 | 8 | 2

## Slide 17
冒烟测试用例

## Slide 18
青果接口和场景测试

## Slide 19
集成所有测试用例结果报告

## Slide 20
在Jenkins中的demo项目

## Slide 21
Jenkins集成情况

## Slide 22
加强页面输入的限制
1
检验上传文件安全性
2
保证提示信息明确性和一致性
3
添加查询物流功能
4
仍需完善

## Slide 23
03
遇到的问题及解决方法
Problems Encountered & Resolvent

## Slide 24
出现了jdk版本和我们的testng版本不一致的问题，
导致没办法运行testing
最后的解决办法是换了一个新的eclipse
运行一个类打开多个浏览器页面，想让他自动关闭
最后的解决办法是在BaseTest中新增方法
由于打开两个页面导致定位不到该页面的元素
最后的解决办法是使用webtest.switchWidow(1)
遇到的问题及解决方法

## Slide 25
编写接口时，出现对STS的编写规则不熟悉，
对springboot的理解不深
最后的解决办法是上网查资料
在sts里面导包时漏了几个导致服务器启动不起来
最后的解决办法是查找遗漏的包并成功导入
集成全组代码时每个类只运行一个测试用例
最后的解决办法是修改优先级
遇到的问题及解决方法

## Slide 26
在服务器上集成代码时不能运行测试用例
最后的解决办法换了一个旧版本的火狐浏览器
Jenkins与GitHub链接不上
通过检查缺少git这个应用程序
最后的解决办法是安装了git
部分探索式测试不会使用
最后的解决办法是上网查资料找例子
遇到的问题及解决方法

## Slide 27
04
反思总结
Reflection & Summary

## Slide 28
Leader
Cooperation
Team

## Slide 29
实践出真知
1
复习的重要性
2
效率&计划
3
自我学习能力
4

## Slide 30
延时符
Thanks For Watching!
汇报组:测试小菜队